Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI chưa Done: PBI-04 còn thiếu chức năng xóa lịch sử và lọc theo loại; PBI-05 chưa review chéo và chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Nhập số điện thoại hoặc dán đường link đáng ngờ → Nhấn kiểm tra → Xem cảnh báo và lý do → Gửi báo cáo. Người demo: Thu An demo PBI-01, Gia Bình demo PBI-02, Mai Lan demo PBI-03. |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | Câu 1: Cô Mai và chị Vy thấy thao tác kiểm tra số điện thoại, đường link và đọc cảnh báo có dễ hiểu không? Vì sao? Câu 2: Theo anh Phúc, cô Mai và chị Vy, ứng dụng cần cải thiện điều gì để giúp người dùng tránh bị lừa đảo hiệu quả hơn? |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai vì PBI-04 và PBI-05 chưa đạt DoD, không được giới thiệu là Done. Sửa: Developers trình diễn các PBI đã Done; Product Owner nêu rõ các PBI chưa Done và điều kiện còn thiếu. |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai vì Sprint Review không phải buổi báo cáo công việc cá nhân. Sửa: Scrum Team và Stakeholders cùng đánh giá Increment, trao đổi kết quả và thảo luận phản hồi. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai vì Stakeholders cần được trao đổi xuyên suốt buổi Review, không chỉ trong 3 phút cuối. Scrum Master hỗ trợ điều phối; Product Owner xem xét phản hồi và cập nhật Product Backlog, không cam kết làm ngay ở Sprint sau. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Buổi Review có 3 góp ý. FB-01 đã điền làm mẫu. Bạn điền cách xử lý FB-02 và FB-03: ai làm gì tiếp theo.

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Ghi nhận vào Product Backlog. Product Owner đánh giá giá trị và mức độ ưu tiên, xem xét trong quá trình sắp xếp backlog; chưa cam kết đưa vào Sprint tiếp theo. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Ghi nhận lỗi giao diện, thông báo cho Developers kiểm tra và xác định cách sửa. Product Owner đánh giá mức độ ưu tiên; nếu cần sửa, đưa công việc vào Product Backlog và thống nhất phạm vi thực hiện phù hợp. |