Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Nhóm có 2 kỹ thuật để ghi ý kiến lên thẻ:

• Start–Stop–Continue: nên bắt đầu, nên dừng, nên giữ.

• 4Ls: Liked (điều thấy tốt), Learned (điều học được), Lacked (điều còn thiếu), Longed For (điều mong có).

Sprint này vấn đề đã khá rõ (xem nhật ký), buổi họp chỉ 45 phút và cả nhóm muốn có ngay hành động.

Yêu cầu:

• (a) Chọn 1 kỹ thuật và giải thích trong 1 câu.

• (b) Xếp thẻ T2–T5 vào cột của kỹ thuật đã chọn. Thẻ không thuộc Sprint Retrospective thì ghi chuyển cho ai. Thẻ đổ lỗi cá nhân thì viết lại rồi mới xếp. T1 đã điền làm mẫu.

Kỹ thuật chọn và lý do: Chọn Start–Stop–Continue vì vấn đề của Sprint đã rõ, kỹ thuật này giúp xác định nhanh việc cần bắt đầu, dừng và tiếp tục thực hiện.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop: Dừng việc trì hoãn kiểm thử đến cuối Sprint. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Stop: Viết lại: “Lỗi được phát hiện muộn khiến nhóm phải sửa gấp”; cần phát hiện lỗi sớm hơn, không đổ lỗi cá nhân. |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Chuyển cho Product Owner Thảo: Đây là phản hồi về yêu cầu sản phẩm, cần xem xét và ưu tiên trong Product Backlog. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start: Bổ sung điều kiện kiểm thử trên điện thoại vào DoD. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

Chọn DT-01 hoặc DT-02 trong nhật ký, rồi điền 2 bảng:

• Khía cạnh: chọn 1 trong 5 là con người, tương tác, quy trình, công cụ, DoD.

• Insight: nêu nguyên nhân, không nêu tên người.

• Improvement: cụ thể, đo được, có người theo dõi, làm được ngay Sprint sau, có lúc kiểm tra lại (SMART).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01 – Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy, lỗi phát hiện muộn nên chức năng chưa Done. | Insight (vì sao xảy ra) | Việc kiểm thử chưa được thực hiện sớm và thường xuyên trong Sprint nên lỗi được phát hiện muộn, không đủ thời gian sửa. |

| Nội dung | Câu trả lời |
| --- | --- |
| Hành động cụ thể | Bắt đầu kiểm thử ngay khi chức năng hoàn thành từng phần; kiểm tra tiến độ kiểm thử hằng ngày. |
| Người/nhóm theo dõi | Scrum Master Duy theo dõi, Developers cùng thực hiện. |
| Khi kiểm tra lại | Cuối Sprint tiếp theo, trong buổi Retrospective. |
| Bằng chứng | Nhật ký kiểm thử thể hiện ngày bắt đầu kiểm thử, số lỗi phát hiện và trạng thái Done của từng PBI. |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Ở buổi trước, cả nhóm chỉ trích một Developer suốt buổi và sau đó không ai dám nói thật. Duy ghi nháp 6 hoạt động, chưa đúng thứ tự:

| Mã | Hoạt động |
| --- | --- |
| H1 | Cả nhóm chọn 1 Improvement và thống nhất lúc kiểm tra lại. |
| H2 | Mỗi người tự viết thẻ, rồi cả nhóm dựng lại các sự việc chính của Sprint. |
| H3 | Nhắc mục tiêu buổi họp, thống nhất cách trao đổi không đổ lỗi, xem lại hành động của Sprint trước. |
| H4 | Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo. |
| H5 | Gom thẻ theo chủ đề, tìm nguyên nhân của 1–2 vấn đề lớn. |
| H6 | Tóm tắt kết quả, cảm ơn mọi người, hẹn kiểm tra lại Improvement ở buổi Retrospective sau. |

Yêu cầu:

• (a) Xếp 5 hoạt động phù hợp theo đúng 5 bước của buổi Retrospective (ghi mã, ví dụ H? → H? → …). Loại 1 hoạt động không phù hợp và nêu lý do trong 1 câu.

• (b) Viết 2–3 câu Duy nói để mở đầu buổi họp.

Thứ tự 5 bước: H3 → H2 → H5 → H1 → H6.

Hoạt động bị loại: H4 – Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo.

Lý do: Retrospective cần để cả nhóm cùng phân tích vấn đề và thống nhất hành động cải tiến, không phải Scrum Master áp đặt giải pháp.

Lời mở đầu: Chào mọi người, mục tiêu buổi hôm nay là cùng nhìn lại Sprint vừa qua để tìm cách cải thiện, không phải tìm người có lỗi. Mọi người hãy chia sẻ trung thực, tôn trọng ý kiến của nhau và tập trung vào sự việc, quy trình thay vì chỉ trích cá nhân. Cuối buổi, chúng ta sẽ thống nhất một hành động cải tiến cụ thể để áp dụng trong Sprint tiếp theo.