Phần 1. Thiết kế chu trình theo dõi

1.1. Chu trình tổng thể

A. Theo dõi góp ý sản phẩm – Sprint Review

Ghi nhận góp ý → Gán mã Feedback → Product Owner làm rõ thông tin → Liên kết PBI nếu đã xác nhận → Xem xét và ưu tiên trong Product Backlog → Theo dõi kết quả ở Sprint Review tiếp theo.

- Người cập nhật: Product Owner Minh Anh.

- Scrum Master Thu Hà: Hỗ trợ quy trình và kiểm tra các góp ý chưa được xử lý.

- Nguyên tắc: Góp ý được ghi nhận không đồng nghĩa với việc đã được chấp nhận hoặc cam kết thực hiện.

B. Theo dõi cải tiến nội bộ – Sprint Retrospective

Xác định vấn đề nội bộ → Tạo mã Improvement → Chọn hành động, người theo dõi và bằng chứng → Kiểm tra ở Sprint tiếp theo → Đánh giá tác động → Tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng có lý do.

- Người cập nhật: Developers hoặc người/nhóm được phân công theo dõi.

- Scrum Master Thu Hà: Nhắc lịch kiểm tra, hỗ trợ nhóm đánh giá kết quả.

- Nguyên tắc: Không đóng Improvement chỉ vì đã qua một Sprint.

1.2. Phân biệt hai vòng theo dõi

| Nội dung | Sprint Review | Sprint Retrospective |
| --- | --- | --- |
| Mục đích | Kiểm tra sản phẩm và điều chỉnh hướng phát triển. | Kiểm tra cách làm việc và tìm cách cải tiến. |
| Đầu vào | Phản hồi từ khách hàng, CSKH và các bên liên quan. | Vấn đề, trải nghiệm và bài học của Scrum Team. |
| Kết quả | Góp ý được làm rõ, xem xét và có thể đưa vào Product Backlog. | Improvement có hành động, người theo dõi và thời điểm kiểm tra. |
| Người chịu trách nhiệm chính | Product Owner | Scrum Team, với Scrum Master hỗ trợ điều phối. |

Phần 2. Thiết kế bảng theo dõi

2.1. Bảng thống kê qua ba Sprint

| Sprint | Góp ý ghi nhận | Đã hỏi rõ | Đã đưa vào xem xét Product Backlog | Improvement mới | Improvement còn mở cuối Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 11 | 12 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Sprint 12 | 15 | 7 | 6 | 2 | 3 |
| Sprint 13 | 18 | 10 | 5 | 2 | 4 |

Nhận xét: Số góp ý được làm rõ tăng từ 5 lên 10, nhưng số Improvement còn mở cũng tăng từ 2 lên 4. Nhóm cần theo dõi kết quả và nguyên nhân tồn đọng, không chỉ đếm số lượng.

2.2. Bảng theo dõi góp ý sản phẩm

| Mã | Nội dung | Trạng thái Sprint 11–13 | Liên kết PBI | Người phụ trách tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Chuyển người sớm hơn khi AI không chắc chắn | Chưa rõ ngưỡng; chưa xác nhận PBI | Chưa có | Product Owner Minh Anh |

Cách xử lý: Ở Sprint 11, ghi nhận góp ý nhưng chưa đủ thông tin về ngưỡng chuyển người. Sang Sprint 12 và 13, tiếp tục làm rõ tiêu chí xác định AI không chắc chắn. Chỉ liên kết PBI khi đã xác nhận, không tự ý điền mã.

2.3. Bảng theo dõi Improvement

| Mã | Improvement | Theo dõi | Bằng chứng Sprint 11–13 | Trạng thái và bước tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Cấp đủ quyền môi trường thử nghiệm từ Ngày 1 và chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng. | Developers | Integration Test bắt đầu Ngày 8, Ngày 7 và Ngày 8 tương ứng qua ba Sprint. | Mở. Kiểm tra nguyên nhân chậm, xác định điều kiện sẵn sàng và đo lại ở Sprint tiếp theo. |
| IM-12-04 | Theo dõi lỗi kênh đã ngừng thí điểm. | Gia Huy | Kênh không còn được sử dụng. | Chờ quyết định. Scrum Team xem xét dừng Improvement vì không còn phù hợp và ghi rõ lý do. |
| IM-13-03 | Pairing khi tái hiện lỗi tích hợp. | Developers | Đã thực hiện hai phiên Pairing; thời gian tái hiện lỗi giảm. | Đã kiểm tra một lần. Tiếp tục đo hiệu quả ở Sprint sau trước khi quyết định hoàn tất. |

Nhận xét về IM-11-02: Mục tiêu là chạy Integration Test khi PBI đầu tiên sẵn sàng, không phải chỉ chạy sớm hơn Sprint trước. Dữ liệu hiện tại cho thấy việc cải tiến chưa đạt mục tiêu ổn định, vì vậy cần tìm nguyên nhân và tiếp tục theo dõi.

Phần 3. Quy tắc xử lý tình huống

3.1. Tình huống 1: Mâu thuẫn giữa tự động hóa và chuyển người sớm

- Ghi nhận hai nhu cầu riêng biệt, không tự động ưu tiên yêu cầu của bên nào.

- Product Owner cùng các bên liên quan làm rõ mục tiêu, rủi ro và tiêu chí đo lường.

- Cân nhắc mức tự động hóa và ngưỡng chuyển người dựa trên dữ liệu thực tế.

- Sau khi thống nhất, Product Owner quyết định thứ tự ưu tiên trong Product Backlog.

3.2. Tình huống 2: Góp ý trùng nội dung và mã PBI chưa xác nhận

- Giữ nguyên mã và lịch sử của từng góp ý.

- Kiểm tra nội dung để xác định góp ý trùng nhau hay chỉ tương tự.

- Nếu cùng nhu cầu, liên kết các mã để tránh xử lý trùng lặp.

- Với F-12-07 có liên kết PBI-52?, đánh dấu chưa xác nhận và yêu cầu Product Owner kiểm tra trước khi bỏ dấu hỏi.

- Không báo cáo góp ý là đã làm rõ nếu thông tin vẫn còn thiếu.

3.3. Tình huống 3: Muốn đóng Improvement quá một Sprint

Áp dụng nguyên tắc: Chỉ đóng Improvement khi có bằng chứng đạt mục tiêu hoặc Scrum Team quyết định dừng, điều chỉnh với lý do minh bạch.

| Improvement | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Tiếp tục mở và kiểm tra ở Sprint sau. | Integration Test vẫn bắt đầu muộn, chưa đạt mục tiêu ổn định. |
| IM-12-04 | Scrum Team xem xét dừng và ghi rõ lý do. | Kênh đã ngừng thí điểm nên Improvement có thể không còn giá trị. |
| IM-13-03 | Tiếp tục kiểm tra hiệu quả. | Đã có hai phiên Pairing và thời gian tái hiện lỗi giảm, nhưng cần thêm bằng chứng về tác động. |

Không dùng số Improvement đã đóng làm chỉ tiêu cá nhân. Scrum Master hỗ trợ theo dõi, còn quyết định tiếp tục, điều chỉnh hay dừng phải minh bạch với Scrum Team.

3.4. Tiêu chí đánh giá sau ba Sprint tiếp theo

Tiêu chí đo lường: Tỷ lệ Improvement đến hạn được kiểm tra bằng bằng chứng và có kết luận rõ ràng.

Công thức:

Tỷ lệ kiểm tra Improvement = Số Improvement đến hạn đã kiểm tra và có bằng chứng / Tổng số Improvement đến hạn x 100

Mục tiêu: Đạt ít nhất 80% sau ba Sprint tiếp theo.

Ví dụ: Có 10 Improvement đến hạn, ít nhất 8 Improvement phải được kiểm tra, có bằng chứng và ghi nhận quyết định tiếp theo.

Tiêu chí này giúp đánh giá việc cải tiến có thực sự được theo dõi hay không, thay vì chỉ xác nhận hai sự kiện diễn ra đúng lịch.